# 网站建设项目报价单

项目名称： ALIGINS DESIGN 现宪设计官网建设
报价日期： 2025年5月28日
报价有效期： 30天

## 一、项目概述

本项目为高端室内设计公司官方网站建设，包含品牌开场动画、首页项目展示、项目详情、公司介绍、创始人介绍、奖项展示、媒体报道、联系方式等模块。网站需具备高端视觉品质、流畅动画交互、响应式适配及内容管理功能。

## 二、功能模块清单

### 1. 开场动画页

- Logo淡入显现动画

- 品牌金句向下滑动动画

- 页面过渡效果

- 自动跳转至首页

### 2. 首页

- 项目图片轮播背景（多项目切换）

- 公司名称/Logo展示（带动画效果）

- 左上角菜单按钮（两条线图标）

- 菜单点击旋转90度动画

- 菜单下滑展开效果

- 左右箭头项目切换功能

- 鼠标滚动交互

- 响应式适配

### 3. 项目页 (WORK)

- 项目分类筛选（餐饮空间、酒店空间、住宅空间等）

- 大图网格展示（每行3个项目）

- 统一图片比例（竖图/矩形）

- 项目hover动效

- 点击跳转项目详情页

- 项目信息展示（名称、类型、地点、年份）

### 4. 现宪设计页 (ALIGINS DESIGN)

- 两屏滚动布局

- 第一屏：公司介绍（左文右图）

- 第二屏：创始人介绍（左文右图）

- 品牌定制化箭头设计（Logo的A倒转）

- 滚动提示动画

### 5. 奖项页 (AWARDS)

- 网格布局展示获奖项目

- 奖项图片+奖项名称+年份

- 模块尺寸优化（一屏展示多个）

### 6. 媒体报道页 (PRESS)

- 书籍出版展示

- 杂志刊登展示

- 媒体报道展示

- 采访内容展示

- 活动报道展示

### 7. 联系页 (CONTACT)

- 项目图片背景

- 可展开信息模块（邮箱/办公室/社交媒体）

- “=”号旋转展开动画

- 点击展开/收起交互

### 8. 内容管理系统 (CMS)

- 项目数据管理（增删改查）

- 图片上传与管理

- 奖项信息维护

- 媒体报道维护

- 联系信息更新

### 9. 技术优化

- 响应式适配（桌面端/平板端/手机端）

- 图片懒加载与压缩优化

- 动画性能优化

- 浏览器兼容性处理

- 基础SEO优化

## 三、报价明细

### 3.1 设计费用

| 项目 | 说明 | 费用（元） |
| --- | --- | --- |
| UI设计 | 7个页面设计稿 | 6,000 |
| 交互动效设计 | 动画效果设计规范 | 2,000 |
| 设计费小计 |  | 8,000 |

### 3.2 开发费用

| 项目 | 说明 | 工时 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场动画 | Logo+金句动画、页面过渡 | 2天 | 2,000 |
| 首页开发 | 轮播、菜单动画、箭头切换 | 5天 | 5,000 |
| 项目页开发 | 网格、筛选、hover、详情页 | 5天 | 5,000 |
| 现宪设计页 | 两屏滚动、品牌箭头 | 3天 | 3,000 |
| 奖项/媒体页 | 网格展示、排版 | 2天 | 2,000 |
| 联系页 | 展开动画、表单 | 2天 | 2,000 |
| 响应式适配 | 手机+平板端适配 | 3天 | 3,000 |
| 性能优化 | 懒加载、压缩、动画优化 | 2天 | 2,000 |
| CMS后台开发 | 内容管理系统 | 5天 | 5,000 |
| 测试部署 | 多设备测试、服务器部署 | 2天 | 2,000 |
| 开发费小计 |  | 31,000 | 31,000 |

### 3.3 其他费用

| 项目 | 说明 | 费用（元） |
| --- | --- | --- |
| 服务器（首年） | 云服务器租赁 | 3,000 |
| 域名+SSL证书 | 域名注册及HTTPS证书 | 800 |
| CDN/存储 | 图片加速及存储 | 500 |
| 其他费用小计 |  | 4,300 |

## 四、费用汇总

| 费用类别 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 设计费用 | 8,000 |
| 开发费用 | 31,000 |
| 其他费用 | 4,300 |
| 合计 | 43,300 |
| 优惠后报价 | 55,000 |

说明： 标准报价为43,300元，考虑到本项目动画交互复杂度较高、品质要求严格，建议报价 55,000元（含品质保障及1年技术支持）。

## 五、付款方式

| 阶段 | 比例 | 金额（元） | 节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 30% | 16,500 | 合同签订后 |
| 中期款 | 40% | 22,000 | 设计确认、前端开发完成 |
| 尾款 | 30% | 16,500 | 项目验收上线后 |

## 六、项目周期

总工期：5-6周

| 阶段 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 1周 | UI设计稿、动效规范 |
| 前端开发 | 3周 | 前端页面、动画效果 |
| 后台开发 | 1周 | CMS管理系统 |
| 测试优化 | 1周 | 测试报告、优化完成 |
| 部署上线 | 3天 | 正式环境上线 |

## 七、交付内容

- 源代码：完整前端及后端源代码

- 设计稿：PSD/Sketch源文件

- CMS后台：内容管理后台地址及账号

- 部署文档：部署说明及环境配置

- 使用手册：后台操作指南

## 八、售后服务

- 质保期：项目上线后1年免费维护

- 响应时间：工作日24小时内响应

- Bug修复：免费修复程序缺陷

- 技术支持：提供技术咨询及指导

## 九、备注说明

- 素材提供：客户需提供公司Logo源文件、项目高清图片、公司介绍文案、奖项证书等素材

- 设计确认：每个阶段需客户确认后方可进入下一阶段，确认后变更可能产生额外费用

- 浏览器支持：支持Chrome、Firefox、Safari、Edge等主流浏览器最新两个版本

- 不包含内容：

  - 多语言版本（如需增加，另行报价）

  - 第三方支付功能

  - 会员系统

  - 复杂的数据分析功能

报价方：_________________
日期：_________________

客户确认：_________________
日期：_________________

本报价单经双方签字盖章后生效